|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fonte**  **de Risco** | **Risco**  **(evento)** | **Impacto** | **Fases onde o evento pode ocorrer** | **Resposta ao Risco** | **Severidade** | **Probabilidade de**  **Ocorrência** |
| Entrega  do projeto | Entrega  do projeto após o prazo estabelecido | Prazo e Custo | Final | Renegociar o prazo e custo do projeto | Alta | Alta |
| Software | Entrega do software fora o escopo solicitado | Prazo e Custo | Final | Renegociar prazo, custo e escopo do projeto | Muito Alta | Baixa |
| Escopo | Mudança de escopo do projeto | Prazo e Custo | Todas | A empresa aceitará renegociar o prazo e custo do projeto | Muito Alta | Baixa |
| Infra-estrutura | Infra-estrutura requerida pelo projeto não disponível | Produtividade | Todas | Ação a ser  executada  pela  Empresa | Alta | Moderada |
| Hardware | Hardware não está disponível ou  não atende ao projeto (Memória,  espaço em disco, Processador) | Prazo | Construção | Ação executada pelo Gerente do Projeto. Renegociar quantidade de usuários, volume de dados que serão carregados. | Muito Alta | Remota |
| Treinamento | O Treinamento ministrado  Não é suficiente para a utilização do sistema | Prazo e Custo | Final | A empresa aceita renegociar prazo e custo para novos treinamento | Alta | Moderada |