Tarefa	Inicio	Fim
1.Introdução	14/03/10	14/03/10
2. Definição do Sistema / 2.1.Analise Institucional / 2.1.1 A empresa / 2.1.2 O negócio / 2.1.3 A organização – visão geral	14/03/10	15/03/10
2.2. Analise Funcional – Visão Específica / 2.2.1 Áreas envolvidas / 2.2.2 Descrição dos processos atuais	16/03/10	17/03/10
2.2.3 Mapeamento dos processos atuais	17/03/10	19/03/10
2.2.4 Identificação dos problemas	20/03/10	20/03/10
2.3. Proposta de Solução / 2.3.1 Objetivo do Projeto (Geral e específicos) / 2.3.2 Restrições técnicas e Administrativas	21/03/10	25/03/10
2.3.3 Premissas / 2.3.4 Metodologia	25/03/10	26/03/10
2.3.5 Usuários do sistema	27/03/10	28/03/10
2.3.6 Sistemas similares	29/03/10	30/03/10
2.3.7 Cronograma do Projeto	30/03/10	31/03/10

Tarefa	Inicio	Fim
3. Definição de Requisitos
3.1. Introdução / 3.1.1 Objetivo do documento de definição de requisitos / 3.1.2 Definições, Acrônimos e Abreviações / 3.1.3 Processo de elicitação
3.2 Requisitos / 3.3.1 Requisitos Funcionais / 3.3.2 Requisitos Complementares / 3.3.3 Regras de Negócio
3.4. LISTA DE MENSAGENS
3.5. ATRIBUTOS
3.6. RASTREABILIDADE / 3.6.1. Requisitos Funcionais X Complementares / 3.6.2. Requisitos Funcionais X Regras de Negócio
3.6.3. Requisitos Funcionais X Prioridade / 3.6.4. Requisitos Funcionais X Objetivos Específicos
3.6.5. Módulos X Usuários
3.7. PERFIS E PERMISSÕES / 3.7.1 Lista de Usuários / 3.7.2 Quadro de Permissões
3.8. Requisitos Não-Funcionais / 3.9. Análise de Riscos
3.10. Protótipo Não Funcional

Tarefa	Inicio	Fim
4. Proposta de Solução / 4.1 Diagrama de Casos de Uso
4.2 Diagrama de Classes de Domínio
4.3 Diagrama de Classes
4.4 Modelo de Entidades e Relacionamento Lógico